 II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2021 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsięwzięcia 2021 r.

a) Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski w Elblągu
1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

 Nazwa zadania: „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego                    o potencjale turystycznym”.
             plan               –      1.763.563zł

             wykonanie     –        176.394zł

          % wykonania    –           10,00
Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
W ramach realizacji zadania wykonano zakres robót budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu wystawy.

Trwa realizacja robót na wykonanie wystawy dawnej książki i prasy „ELKAMERA”  w Bibliotece Elbląskiej. Termin zakończenia robót zaplanowano na III kwartał 2021r.
2. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

 Nazwa zadania: „Akademia wzorowej edukacji”.

  plan                    –   1.758.319zł


wykonanie        –           4.875zł
       % wykonania    –                0,28
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji zadania w I półroczu 2021r. poniesiono wydatek za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu realizowanego w partnerstwie z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. 
3. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

 Nazwa zadania: „Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e - usług publicznych”.
             plan               –      2.242.500zł

             wykonanie     –                   0zł
Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego w Elblągu oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących                  e-usług oraz wdrożenie nowych.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
1. modernizacja systemu teleinformatycznego i wdrożenie Miejskiej Platformy Komunikacji,
2. wykonanie zintegrowanego z BIP i e-usługami portalu miejskiego,
3. wykonanie i wdrożenie systemu do obsługi konkursów ofert (ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów dla organizacji pozarządowych on-line),
4. budżet obywatelski (kompleksowa obsługa budżetu obywatelskiego od zgłoszenia do głosowania nad projektami),
5. zintegrowany system zarządzania zagrożeniami UTM,
6. rozbudowa systemu Backup,
7. rozbudowa systemu macierzy,
8. rozbudowa systemu zasilania awaryjnego,
9. zakup infrastruktury sieciowej,
10. zakup infrastruktury serwerowej,
11. szkolenia (bezpieczeństwa aplikacji webowych, architektury rozwiązań macierzowych, przetwarzania XML i usług Webservice, wydajnością bazy Oracle, bezpieczeństwa AD, administracja i bezpieczeństwo systemów VM).
4. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Nazwa zadania: „Elbląska Szkoła Eksperymentu”.
             plan                  –   3.581.275zł

             wykonanie        –     246.768zł










         % wykonania    –              6,89
Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 94,04% kosztów kwalifikowanych. 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie  i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów kl. II – III z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych.
W I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione na:
· zakup foteli biurowych,
· zakup zestawów komputerowych tj. komputer PC, monitor „24”, drukarka A4 monochromatyczna, drukarka A3 kolor, skaner A4 podajnik, słuchawki z mikrofonem, kamerka oraz papieru do drukarki A3 i A4,
· realizację sprawozdawczości i monitoringu projektu,

· wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
· wykonanie zestawu mebli biurowych (1 biurko, 1 szafa 60 z szufladami, 1 szafa 60). 
5. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Nazwa zadania: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”.
             plan                 –    3.435.844zł

             wykonanie       –      403.689zł
             % wykonania    –            11,75
Nakłady na zadanie uwzględniają dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 94,74% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych.

W I półroczu  2021 roku wydatki zostały poniesione na:
· wynagrodzenia za pełnienie funkcji: koordynatora merytorycznego projektu, Lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu, specjalisty ds. obsługi platformy e-learningowej, specjalisty ds. sprawozdawczości i monitoringu, 
· zakup zestawów komputerowych: komputer PC wraz z  monitorem „24”, komputer PC wraz z monitorem „27”, 2 notebooki, niszczarka, 2 drukarki A4 kolor, drukarka A3 kolor, 3 skanery A4 podajnik, 1 skaner A4 podajnik szyba, 2 szt. słuchawek z mikrofonem, 2 kamerki on – line oraz papier do drukarki A3 i A4,
· zakup fotela biurowego,

· pomiar, dostawę i montaż rolet/żaluzji w 15 szkołach podstawowych, 1 Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania,

· wykonanie zestawu mebli biurowych (1 biurko, 1 szafka 100, 1 szafa 60 z szufladami, 1 szafa 60),

· dostawę platformy e-learningowej w postaci kompleksowego rozwiązania sprzętowo-programowego na potrzeby Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi w Elblągu oraz dla klas II i III 15 elbląskich szkół podstawowych (oprogramowanie do platformy e-learningowej oraz serwer w szafie Rack),

· wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
6. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”.
             plan                  –   4.239.267zł

             wykonanie        –       46.935zł
             % wykonania    –              1,11
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 87,92% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez szkolenia i staże zawodowe 15 nauczycieli i 35 uczniów oraz zmodyfikowanie bazy dydaktycznej.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Gospodarczych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione na:
· zakup zestawów komputerowych: 2 komputerów wraz z monitorem „24”, drukarka A4 kolor, drukarka A3 kolor, skaner A4 podajnik, 2 szt. słuchawek z mikrofonem, 2 kamerki on – line oraz papier do drukarek A3,

· zakup foteli biurowych,

· wykonanie zestawu mebli biurowych (1 biurko, 1 szafka 90, 1 szafa 60 z szufladami, 1 szafa 60),

· składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników obsługujących projekt,
· składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych pracowników.
7. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Nazwa zadania: „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”.
             plan                  –   1.182.823zł

             wykonanie        –                0zł
Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 55,30% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu. Zakres zadania obejmuje: budowę ścieżek rowerowych i przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe w ciągu ulic Kościuszki (od Królewieckiej do Wspólnej) i ul. Agrykola oraz odnowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wspólnej. 

Na przełomie marca i kwietnia 2021r. rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową istniejących chodników i budową ciągów pieszo – rowerowych w zakresie pozostałych odcinków dróg. Wykonawcą robót jest firma budowlano – drogowa z Gdyni.

Obecnie trwają prace nad przebudową: 
1. chodników, budową miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Agrykola,

2. chodników oraz budową ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Królewieckiej do ul. Wspólnej wraz z przebudową zatok autobusowych i budową kładki dla rowerzystów przez rzekę Kumielę. 
Do wykonania zadania pozostanie oznakowanie drogowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Ponadto w ramach zadania zabezpieczono istniejące sieci energetyczne i telekomunikacyjne, gazowe, przebudowano elementy kanalizacji deszczowej, wykonano regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowano oświetlenie uliczne.
8. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 Nazwa zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II”.
             plan                  –   2.103.578zł

             wykonanie        –  2.102.100zł
             % wykonania    –            99,93
Zadanie dofinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego.

W ramach realizacji zadania została uregulowana pozostała należność związana z zakupem wagonu tramwajowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

9. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 Nazwa zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III”.
             plan                –     2.645.151zł

             wykonanie      –    2.150.056zł
         % wykonania  –              81,28
Przedsięwzięcie dofinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego.

W 2021 r. w ramach zadania wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej do wiaty przystanku autobusowego, zlokalizowanej przy ul. Plac Słowiański w Elblągu. W kwietniu 2021 roku dostarczono tramwaj i wprowadzono go do regularnego kursowania.
10. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

       Nazwa zadania: „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”.
             plan                –   11.995.974zł

             wykonanie      –    1.442.621zł
             % wykonania  –              12,03
Nakłady na zadanie uwzględniają dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku.

Trwają roboty budowlane – wykonano rozbiórkę amfiteatru i części starych nawierzchni oraz małej architektury. Trwa przebudowa amfiteatru oraz  roboty związane z zagospodarowaniem placów zabaw z budową nowych nawierzchni z kostki betonowej (alejki pieszo-rowerowe). Planowany termin zakończenia robót dla dostawy i montażu urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref parku                         - 31.08.2021r. oraz dla zagospodarowania terenu Parku Dolinka wraz z przebudową amfiteatru                  - 14.10.2021r.
11. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 Nazwa zadania: „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”.
             plan                 –       900.345zł

             wykonanie       –          6.150zł










         % wykonania  –                0,68
Planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej w wysokości 82,16% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku. 
W dniu 17.06.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”. Rewitalizacja obejmuje: 
· roboty budowlane – zagospodarowanie stref we fragmencie Parku Dolinka z dostawą i montażem urządzeń,
· roboty budowlane Park Gen. Nieczuja – Ostrowskiego wraz z dostawą i montażem wyposażenia miasteczka rowerowego,

· roboty budowlane w Parku Planty z zakupem i montażem urządzeń.

Dokonano zapłaty za wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla realizacji projektu.
12. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 Nazwa zadania: „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19”.
             plan                  –      186.811zł

             wykonanie       –      186.778zł

             % wykonania     –           99,98
Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID - 19. 
W I półroczu br. w ramach realizacji zadania:

1. doposażono stanowiska pracy w podmiotach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią w tym: zakup maseczek jednorazowych, kombinezonów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk, koncentratu do dezynfekcji powierzchni, mat dekontaminacyjnych, testów antygenowych,
2. usprawniono prace poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz zakup wyposażenia biurowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Centrum Sztuki Galeria EL
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

     Nazwa zadania: „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki        Galeria EL w Elblągu”.
             plan                  –      693.392zł

             wykonanie        –     693.392zł
             % wykonania    –               100
Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych. 

Przedmiotem projektu było usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria El.
Działania w ramach projektu pozwoliły zachować cenny zabytek, tym samym posłużą zachowaniu dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystaniu dla rozwoju poprzez budowę unikalnej oferty turystycznej i kulturalnej.

W ramach realizacji zadania w I półroczu br.:

1. dokończono drenaż z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, 
2. dokończono izolację przeciwwilgociową elewacji południowej, 
3. wymieniono i naprawiono okna, 
4. dokończono roboty konserwatorskie ścian, 
5. wymieniono rynny i rury spustowe,
6. odnowiono tynki wewnętrzne prezbiterium,

7. przeprowadzono modernizację urządzeń technologii widowiskowej:

· montaż rolet zaciemniających okna w nawie głównej i prezbiterium,

· montaż oświetlenia roboczego z oprawami typu LED,

· montaż oświetlenia ekspozycyjnego,

· montaż oświetlenia wielofunkcyjnego.
Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 100%. Odbiór prac odbył się 12 maja 2021r.             Dnia 31.08.2021 zostanie przedłożone sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej
     Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
     Nazwa zadania: „Pomagajmy Razem”.

                                                                                                              plan                  –      35.158zł
                                                                                                              wykonanie         –     35.071zł
                                                                                                               % wykonania    –          99,75
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19.

W I połowie 2021 roku w ramach projektu wykonano testy na obecność wirusa SARS CoV – 2 dla 19 pracowników i 22 mieszkańców. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla osób bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS. Dodatki dotyczyły wsparcia pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemiologicznych, obciążoną ogromnym ryzykiem własnego zachorowania, którzy pracują z pensjonariuszami.
Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.
     Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
     Nazwa zadania: „Pomagajmy Razem”.

plan                 –    239.923zł

wykonanie       –   223.243zł

% wykonania    –
 93,05
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.  Celem projektu jest wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19.

W I połowie 2021 roku w ramach projektu zakupiono:

1.  jednorazowe środki ochrony indywidualnej dla pracowników DPS „Niezapominajka” tj.: rękawice, maski, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne oraz kombinezony ochronne.                  Z zakupu skorzystało łącznie 50 pracowników,
2. sprzęt (oczyszczacze powietrza – 2 szt., ozonatory – 2 szt., lampy przepływowe wirusobójcze – 2 szt., koncentrator tlenu – 1 szt., podajnik bezdotykowy do płynów – 13 szt., termometr bezdotykowy – 6 szt., mata dekontaminacyjna – 6 szt.) z przeznaczeniem do ochrony                       i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, 
3. wyposażenie do organizowanych miejsc przejściowych na terenie DPS tj.: szafki przyłóżkowe – 3 szt., łóżka rehabilitacyjne z materacem – 3 szt., wózki/krzesła prysznicowe – 2 szt., wózki medyczne/pielęgniarskie – 2 szt., materace pneumatyczne przeciwodleżynowe – 2 szt.
Ponadto w ramach zadania przeprowadzono testy na obecność wirusa SARS CoV – 2 dla 76 pracowników, jako działanie prewencyjne, mające na celu minimalizowanie ryzyka przenoszenia wirusa. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
     Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
     Nazwa zadania: „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.

plan                 –    717.378zł

wykonanie       –     13.267zł

% wykonania    –
   1,85
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg.
W I połowie 2021 roku projekt był realizowany zgodnie z założeniami kosztorysowymi tj.:
1. wyłoniono w drodze postępowania konkurencyjnego eksperta ds. wdrażania ECUS,

2. powołano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu zespół ds. przekształcenia w 4 osobowym składzie,

3. wyłoniono w drodze postępowania konkurencyjnego firmę do realizacji usług „Diagnoza potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie usług społecznych i lokalnego potencjału usługowego oraz edukacji kadry”, która od marca do czerwca prowadziła badania, przeprowadziła konsultacje wyników badań, przygotowała raport z badań.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 .

      Nazwa zadania: „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”.

            plan                  –       301.174zł

            wykonanie        –      301.166zł
            % wykonania    –             99,99
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu była poprawa obsługi klienta i podniesienie jakości świadczonych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez oddzielenie prowadzenia postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.
W I połowie 2021 roku projekt był realizowany zgodnie z założeniami kosztorysowymi. Zostały przeprowadzone szkolenia i superwizja indywidualna oraz grupowa dla uczestników projektu.                30 kwietnia 2021 r. zakończono realizację projektu.
II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi
Nazwa Programu: Erasmus +.
     Nazwa zadania: „Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole”.

plan                  –       18.781zł
                                                                                                           wykonanie        –        2.365zł
 % wykonania    –           12,59
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poszerzenie praktycznej wiedzy ucznia na temat zasad zdrowego żywienia oraz przyrządzania potraw, w myśl zasady „jesteś tym, co jesz”. Projekt pokazuje, że kultywowanie kuchni własnego kraju nie pozbawia nas jednak ciekawości innych smaków.
W I półroczu 2021r.  w ramach zadania zrealizowano spotkanie projektowe w II Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi. Większość zadań zrealizowano w systemie zdalnym, a wizyta w Portugalii, stanowiąca zwieńczenie projektu, nie odbyła się ze względu na pandemię. Projekt kończy się 31.07.2021r.
III Liceum Ogólnokształcące

     Nazwa Programu: Erasmus +.
     Nazwa zadania: „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych”.

             plan                  –        33.982zł
             wykonanie        –                0zł
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poznanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa.
Działania mobilne programu zostały zawieszone na skutek pandemii koronawirusa, ale były realizowane w formie zdalnej. Zgodnie z tematem spotkania w Niderlandach, zrealizowano zadanie online, dotyczące charakterystycznych, polskich słodyczy – toruńskich pierników. W ramach niezrealizowanego wyjazdu do Brukseli, siedziby Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i innych, kluczowych instytucji europejskich – wykonano opis sali obrad plenarnych, czyli Hemicycle oraz zadań, które się w niej dzieją. 
Projekt zostanie zakończony, podsumowany i rozliczony w sierpniu 2021r.
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1

Nazwa Programu: ERASMUS +.
Nazwa zadania: „Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością                                     intelektualną w celu zwiększenia integralności”.

            plan                  –         86.499zł

            wykonanie        –        14.623zł
            % wykonania    –             16,91
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest dostosowanie metod pracy do standardów szkół europejskich, stworzenie uczniom jak największych szans na rozwój oraz warunki sprzyjające korygowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Projekt jest realizowany wspólnie z Grecją, Portugalią i Rumunią w ramach Akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne.
Projekt zakłada:

· stworzenie i rozwój przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

· stworzenie i rozwój poważnych gier (fizycznych, cyfrowych, fizyczno - cyfrowych - dot. tworzenia gier ogólnorozwojowych planszowych oraz wykorzystujących technologię TIK).

· rozwój platformy e - learningowej i e - kursu do rozpowszechniania metodologii tworzenia gier i całego stworzonego materiału, organizacja warsztatów współtworzenia i wykorzystania gier.

W styczniu i lutym 2021r.  odbyły się 4 warsztaty tworzenia gier w krajach partnerskich, których celem było opracowanie nowych pomysłów na gry. Po warsztatach współtworzenia gier koordynator projektu zebrał wszystkie pomysły powstałych gier i wszyscy partnerzy wybrali te, które będą dalej rozwijane. Partnerzy projektu stworzyli platformę, na której umieszczane są pilotażowe materiały.            W ramach projektu wydatkowano środki na zakup lampy i krzeseł oraz materiałów do promocji warsztatów, pokryto również koszty wynagrodzenia koordynatora projektu.
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1

Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
Nazwa zadania: „Zrozum jak mówię”.

             plan                  –        60.989zł

             wykonanie        –                0zł

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Głównymi celami projektu jest m.in.: 

· poszerzenie kompetencji językowych, umożliwiających uczestnictwo w kolejnych projektach wsparcia międzynarodowego,

· podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce, 

· podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz nadanie jej europejskiego wymiaru,

· rozszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych,

· zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego.

W minionym półroczu nie zostały podjęte żadne działania projektowe. W związku z sytuacją epidemiologiczną, wszystkie zadania zostały przeniesione na drugą połowę 2021 roku tj.: udział w szkoleniach metodycznych i językowych, wymiana dobrych praktyk z nauczycielami innych szkół europejskich, rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej korzyści płynących z udziału w projekcie
Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa Programu: Erasmus+
     Nazwa zadania: „Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości”.
             plan                  –        50.782zł

             wykonanie       –          7.533zł
             % wykonania    –            14,83
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest rozwój kształcenia na odległość oraz edukacji cyfrowej w 3 szkołach (Polska, Bułgaria i Węgry) poprzez podniesienie kompetencji informatycznych u 48 uczniów, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli w zakresie realizacji kształcenia na odległość poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka u 15 rodziców.
W bieżącym półroczu środki finansowe były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu.
Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa Programu: Erasmus +.
     Nazwa zadania: „Powiedz Nie”.
             plan                  –        81.974zł

             wykonanie        –       15.720zł
             % wykonania    –            19,18
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych – społecznych u 32 uczniów poprzez organizację warsztatów profilaktycznych, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 8 nauczycieli w zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym w środowisku szkolnym poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy profilaktycznej z uczniem trudnym oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka u 10 rodziców.
W bieżącym półroczu Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała środki finansowe na wynagrodzenia              i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu.
 Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa Programu: Erasmus +.
       Nazwa zadania: „Wychowanie przez czytanie”.
             plan                  –        56.093zł

             wykonanie        –       19.311zł
             % wykonania    –            34,43
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u 36 uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania w ramach warsztatów czytelniczych. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji i kwalifikacji u 10 nauczycieli poprzez realizację działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz podniesienie wiedzy i świadomości u 36 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka.
Oferta pomocy edukacyjnej realizowana w ramach warsztatów czytelniczych skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które mają trudności w uczeniu się, znajdują się w sytuacji utrudniającej lub ograniczającej im dostęp do nauki z powodu przeszkód natury ekonomicznej oraz przeszkód społecznych. 
W ramach projektu zostaną opracowane scenariusze/konspekty zajęć czytelniczych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym.

W dniach 16.06. – 22.06.2021r. odbyły się warsztaty dla 4 nauczycieli na Słowacji. W drugiej połowie sierpnia planowana jest mobilność uczniów do Słowacji na warsztaty. Środki finansowe wydatkowane były na zagraniczne delegacje nauczycieli.
Szkoła Podstawowa Nr 11

Nazwa Programu: Erasmus +.
     Nazwa zadania: „Zrównoważone środowisko”
             plan                  –        76.518zł

             wykonanie        –        9.400 zł
             % wykonania    –            12,29
Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko wśród młodzieży. Jest to projekt realizowany przez 4 kraje – Polskę, Grecję, Portugalię oraz wyspę Reunion. 
W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku odbywały się cotygodniowe spotkania z uczniami w ramach działań projektowych. Spotkania odbywały się częściowo zdalnie, a częściowo stacjonarnie w zależności od sytuacji pandemicznej. Z powodu pandemii spotkanie międzynarodowe, które miało odbyć się w Grecji zostało przełożone na termin późniejszy. W drugiej połowie roku zaplanowane zostało również spotkanie międzynarodowe w Portugalii. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych tj.: monitora interaktywnego.
Szkoła Podstawowa Nr 18

Nazwa Programu: Erasmus +.
    Nazwa zadania: „Kultura, program nauczania i porozumiewanie się”
            plan                  –        19.422zł

            wykonanie        –         2.132zł
            % wykonania    –            10,98
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Głównym celem projektu jest poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym oraz poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami partnerskimi, wymiana doświadczeń. 
W I półroczu 2021r. uczniowie klas IV – VIII mieli możliwość wzięcia udziału w międzyszkolnych konkursach plastyczno – językowych, zorganizowanych przy współpracy szkół partnerskich:
· Gry promujące nasz region pt. „Spacer nad Zalewem Wiślanym”. A walk along the Vistula Lagoon.
· Plakat promujący nasz region. It’s beautiful here.

· Komiks przedstawiający wspólne przygody Robin Hooda i Piekarczyka. The Brotherhood of Robin Hood and Piekarczyk – The beginning of a Graet Adventure – komiks.

Z uwagi na brak mobilności, za zgodą agencji nadzorującej projekt, odbyły się zamiennie spotkania online z partnerami dla nauczycieli i uczniów 6 szkół partnerskich. Podczas spotkań wymieniono spostrzeżenia i wnioski na temat zdalnej edukacji, programów i metod nauczania. Kolejne spotkanie online z partnerami polegało na prezentacji tego co w danej szkole się dzieje, jest organizowane i co mogłoby zainspirować drugą stronę. 
Środki finansowe wydatkowane były na zakup drukarki, książek, bonów i kart prezentowych dla laureatów konkursów plastyczno-językowych.
Szkoła Podstawowa Nr 23

Nazwa Programu: Erasmus +.
     Nazwa zadania: „Ocalmy rajskie ogrody Europy”.
           plan                  –          84.832zł

           wykonanie        –         14.193zł
           % wykonania    –              16,73
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Głównym celem projektu jest ochrona naturalnych ekosystemów, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu, wpływanie na zmianę zachowań  uczniów i nauczycieli z krajów projektu stosując metodę arteterapii, umożliwienie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych. Udział w projekcie jest szansą dla dzieci z najróżniejszymi problemami emocjonalnymi, skierowany jest także do uczniów niepełnosprawnych, tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakłada organizację zajęć plastyczno-literackich, wernisaży, happeningów, projektów edukacyjnych, zajęć ekologicznych i językowych, tak, aby zdobyć jak najwięcej informacji na temat wpływu przyrody na nasze emocje i ukazać wzajemną zależność człowieka i świata przyrody.
W I półroczu br. zrealizowano:

· warsztaty arteterapii dla partnerów prowadzone przez nauczycieli SP Nr 23 – (w formie             on – line), 
· zajęcia angielskiego dla klasy VI, 
· przygotowano logo projektu w konkursie plastycznym, prezentację multimedialną – „Nasze rajskie ogrody”, 
· stworzono folder – „Nasze szkoły”, 
· przeprowadzono konkurs dla przedszkoli – „Chronimy wiosenne kwiaty”, projekt w przedszkolu – „Zdrowe odżywianie”, warsztaty – „Zajęcia dla rodziców”.
Środki finansowe w tym okresie zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, zakup nagród konkursowych. Zakupiono również huśtawkę „Bocianie gniazdo” w ramach realizacji zadania „Witamy bociany”.
Szkoła Podstawowa Nr 23

Nazwa Programu: Erasmus +.
     Nazwa zadania: „Przyroda łagodzi obyczaje”.
           plan                  –            4.460zł

           wykonanie        –           4.460zł
           % wykonania    –                 100
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Głównym celem projektu jest wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii i rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i jego innowacyjności, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów z projektu, doskonalenie komunikacji językowej, zapoznanie szkół z metodą arteterapii, wzmocnienie poczucia własnej wartości, tworzenie poczucia obywatelstwa europejskiego. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10 – 14 lat i nauczycieli ze szkół partnerskich.
W I półroczu br., ze względu na trwającą pandemię, wszystkie zaplanowane mobilności odbyły się              online:

1.  do Włoch – prowadzone były warsztaty podczas, których uczestnicy uczyli się wyrażać emocje za pomocą sztuki, a inspiracją była przyroda Sycylii. Uczniowie zainspirowani działalnością Etny rozmawiali o ekspresji emocjonalnej i sposobach wyrażania uczuć. Tworzyli instrumenty muzyczne pozwalające na ekspresję emocjonalną, a także prezentowali tańce narodowe swoich krajów. Podczas wirtualnego spaceru poznali dziedzictwo kulturowe Sycylii. Odbyły się warsztaty z zakresu arteterapii, które pozwoliły zrealizować działania zaplanowane w projekcie. Podsumowano realizację projektu i dokonano jego ewaluacji.
2. na Węgry – uczniowie wzięli udział w zajęciach inspirowanych przyrodą, przeprowadzono zajęcia arteterapii dla uczniów „To co na zewnątrz to i w środku”, odbyły się zajęcia interpersonalne, które wpłynęły na rozwój predyspozycji psychicznych w kontaktach międzyludzkich. Podczas wirtualnych spacerów poznano przyrodę, kulturę i tradycje Węgier.
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
Nazwa Programu: ERASMUS +.
     Nazwa zadania: „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić”.

             plan                  –      74.8110zł

             wykonanie        –                0zł
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i informatycznych, w zakresie przedsiębiorczości ze zwróceniem szczególnej uwagi na kreatywność, podejmowanie ryzyka, krytyczne myślenie w celu zaistnienia na rynku pracy jako pracodawca/pracownik.
W I półroczu 2021r. odbyły się ostatnie działania w ramach projektu Erasmus + pt.: „Be What You Want To Be, Do What You Want To Do”. Miały one formę spotkań on - line z uczniami                            i nauczycielami ze szkół partnerskich tj.: Słowacji, Włoch i Hiszpanii. W marcu br. odbyła się mobilność wirtualna, której gospodarzem była szkoła z Hiszpanii, podczas której zorganizowane zostały targi pracy, gdzie uczniowie przyjmowali rolę aplikujących o pracę lub potencjalnych pracodawców. Pozwoliło to uczniom poznać sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na międzynarodowym rynku pracy. W czerwcu br. odbyła się mobilność wirtualna zorganizowana przez koordynatora projektu - szkołę słowacką, celem podsumowania działań projektowych.
Zespół Szkół Gospodarczych
Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Nazwa zadania: „Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej”.

           plan                   –      284.370zł

           wykonanie        –          1.800zł
           % wykonania    –               0,63
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest: 
· podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – doskonalenie już posiadanych kompetencji zawodowych, a także kształcenie nowych w realnych warunkach zatrudnienia,

· poznanie standardów pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej na przykładzie włoskim, zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz organizacji pracy w międzynarodowym środowisku pracy, 
· rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, skutecznej komunikacji oraz adaptacji do zmieniających się warunków.

Oczekiwanym efektem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie uczestników projektu oraz zwiększenie ich mobilności na lokalnym, regionalnym, krajowym, a także na europejskim rynku pracy. Ukoronowaniem odbycia zagranicznej praktyki będzie dla młodzieży zdobycie dokumentów Europass mobilność i Europass CV, które zwiększy ich wartość i dodadzą  im pewności w poruszaniu się po rynku pracy.
W związku z ogłoszoną pandemią COVID – 19, w porozumieniu oraz po uzyskaniu zgody Agencji Narodowej w Warszawie i partnera z Włoch, realizacja praktyk zawodowych przesunięta została na wrzesień 2021r. - I grupa oraz na wiosnę 2022r. - II i III grupa.
W ramach projektu wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych do Włoch dla uczniów i opiekunów.
SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu 

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na  lata 2014 - 2020.
     Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z  wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
             plan                  –      207.970zł
             wykonanie        –     207.970zł
             % wykonania    –               100
Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych.
W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2020r. prac budowlanych polegających na:  ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, wymianie stolarki otworowej, modernizacji systemu grzewczego, modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody oraz systemu oświetlenia, wymianie oświetlenia na energooszczędne, w I półroczu 2021 roku nastąpiło rozliczenie finansowe projektu z Instytucją Zarządzającą, wykonawcą, inżynierem kontraktu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania.

b) Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski 
1. Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS.
plan                  –      245.000zł

                                                                                                            wykonanie         –                0zł 
Inwestycja realizowana z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 7.215.000zł.
Celem projektu jest budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta.
W dniu 18.06.2021r. została zawarta umowa z firmą ze Starogardu Gdańskiego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla I etapu inwestycji. Do Departamentu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego został złożony wniosek na przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków).

            plan                   –        50.000zł

            wykonanie        –                 0zł
Celem zadania jest budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta.

 W odpowiedzi na petycje mieszkańców Prezydent zawiesił dalsze postępowania związane z II etapem budowy odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu.
3. Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie.
             plan                  –          2.000zł

             wykonanie        –                0zł
Celem zadania jest realizacja zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego z Wojskiem w dniu 28.08.2008r. Do zrealizowania pozostała część B obejmująca wykonanie: parkingu dla samochodów osobowych, ośrodka sprawności fizycznej i boisk sportowych. Prowadzone są rozmowy z Wojskiem w celu rozliczenia zobowiązań wynikających z porozumienia w ramach kompensaty za pozyskanie od Gminy Miasto Elbląg grunty.
4. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul.  Lotniczą i Akacjową w Elblągu.
             plan                  –   4.922.715zł

             wykonanie        –       11.814zł
             % wykonania    –              0,24
Celem zadania jest budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu.
Firma z Gdańska w terminie do 30.03.2021r. wykonała aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania. W dniu 09.02.2021r. uzyskano decyzję na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Miasto Elbląg wykonało prace związane z czyszczeniem oraz sprawdzaniem przebiegu trasy kanalizacji deszczowej w ramach zadania. Rozpoczęto postępowanie przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy robót budowlanych.

5. Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu

             plan                 –    7.490.477zł

             wykonanie       –          2.776zł

             % wykonania   –               0,04

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.875.926zł oraz w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 – 1.614.551zł.
Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury edukacyjnej. Nowo wybudowane przedszkole ma być przeznaczone dla 210 dzieci, w tym dla 60 podopiecznych żłobka. W budynku oprócz sal, zaplecza kuchennego i socjalnego znajdować się będą miedzy innymi pomieszczenia do gimnastyki, rytmiki, gabinetu specjalistycznego, sal do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W I półroczu w ramach realizacji zadania:

1. wykonano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę  przedszkola z oddziałami żłobkowymi oraz dokonano rozbiórki istniejącego budynku przedszkola,
2. podpisano umowę z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku przedszkola przy ul. Mielczarskiego, 

3. dokonano opłaty częściowej za przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji,
4. rozpoczęto roboty budowlane.

Planowany termin zakończenia robót 23.11.2021r.

6. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu
             plan                  –      200.000zł

             wykonanie        –                0zł

Celem zadania jest wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic).
W ramach przedmiotowego zadania trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla skrzyżowania ulic Warszawska i Kard. St. Wyszyńskiego. Dokumentacja zostanie wykonana przez Referat Inwestycji Drogowych Departamentu Zarząd Dróg.
7. Program „Bezpieczny Elbląg”.
             plan                  –      140.620zł

             wykonanie        –       59.865zł
               % wykonania   –           42,57
Program „Bezpieczny Elbląg” jest miejskim programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
W ramach zadania środki w wysokości 59.865zł zostały przekazane dla: 

I. Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa – 20.263zł. Środki zostały przeznaczone dla:
1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Elblągu – 5.000zł:

· organizacja zadania „Edukacja społeczna z zakresu Bezpieczeństwa – współpraca ze służbami” – zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem Bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem,
2) Straży Miejskiej w Elblągu – 5.000zł:
· kontynuacja spotkań z zakresu szeroko rozumianej tematyki Bezpieczeństwa. Projekt jest realizowany przede wszystkim w elbląskich przedszkolach i szkołach podstawowych.
3) Departament Edukacji – 10.263zł:
· wspieranie procesu wychowawczego – uaktywnianie dzieci i dorosłych przez organizację konkursów, festynów, imprez sportowych w celu promowania zdrowych i właściwych postaw społecznych oraz poszanowania własnej wartości i kontroli nad negatywnymi zjawiskami: Turniej Sportowo-Rekreacyjny dla przedszkolaka „Żyj zdrowo na sportowo” – 2.263zł, wydatkowano na zakup nagród, zestawów do zabaw, gier edukacyjnych oraz sprzętu pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały przekazane elbląskim przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych,
· „Podnoszenie świadomości w zakresie rekreacji rowerowej” Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczyła na wyposażenie elbląskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zestawy pierwszej pomocy przedmedycznej ratujące zdrowie i życie osoby dławiącej się – LifeVac – 8.000zł.
II. Komisji Bezpieczne Przestrzenie – 9.602zł. Środki zostały przeznaczone dla:

1) Departamentu Gospodarki Nieruchomości i Geodezji – 9.602zł – w ramach przyznanych środków finansowych zakupiono:

· 8 szt. urządzeń wielofunkcyjnych – nożyczek dla Działu Ratownictwa Medycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu – 2.624zł,

· 93 szt. czujników czadu z wyświetlaczem dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu celem montażu w lokalach gminnych z ogrzewaniem piecowym – 6.978zł.

III. Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych – 30.000zł. Środki zostały przeznaczone dla:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.000zł tj.:
W ramach działań profilaktycznych nad ograniczaniem zjawiska przemocy w Gminie Miasto Elbląg, zostanie wykonane zadanie na realizację projektu „Kampania społeczna przeciw przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży, promowanie pozytywnych rozwiązań z przeciwdziałaniem przemocy, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.
8. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu.

             plan                  –   1.300.000zł

             wykonanie        –         3.456zł
             % wykonania    –              0,27
Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.
W dniu 21.05.2021r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy hali sportowej. W dniu 22.06.2021r. dokonano otwarcia ofert. Trwa procedura przetargowa.
W związku z planowaną inwestycją dokonano wycinki 4 drzew kolidujących z projektowanym przedsięwzięciem, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 04.03.2021r.
9. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu.

             plan                –     1.950.000zł

             wykonanie      –                  0zł
Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.
W dniu 21.05.2021r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy hali sportowej. W dniu 22.06.2021r. dokonano otwarcia ofert. Trwa procedura przetargowa.
10. Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką 

              plan                –    2.078.500zł

              wykonanie      –      881.643zł









          %wykonania     –           42,42
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi.
Zakres zadania obejmuje m.in.: odnowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ogólnej do ul. Królewieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Królewiecką na rondo.
W I półroczu 2021r. zostały wykonane roboty związane z usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi. Wykonana została przebudowa oświetlenia drogowego i budowa kanalizacji deszczowej. W zakresie robót drogowych wykonano chodnik oraz warstwy konstrukcyjne dla ścieżki rowerowej i nową nawierzchnię wiążącą w ulicy Fromborskiej na odcinku od ul. Ogólnej do Królewieckiej. Trwają prace związane z usuwaniem kolizji na skrzyżowaniu Królewiecka/Fromborska oraz roboty drogowe związane z budową ronda na tym skrzyżowaniu.

11. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu
                 plan                – 1.197.680zł

                 wykonanie      –     90.259zł
        







                         %wykonania  –            7,54
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi.
W ramach realizacji zadania podpisano umowę z:

1.  wykonawcą robót budowlanych – 31.03.2021r.,

2.  inspektorem nadzoru inwestorskiego – 10.03.2021r.

W I półroczu br. wykonano następujące działania:

1. przekazano wykonawcy teren budowy,

2. wykonano większość prac związanych z budową kanalizacji deszczowej,

3. rozpoczęto prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię oraz rozpoczęto budowę chodnika. 
Wykonawca z uwagi na kolizje z istniejącym wodociągiem i drzewostanem oraz niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi, wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aneksu terminowego przesuwającego termin zakończenia prac budowlanych do 30.07.2021 r.
12. Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska. 
             plan                –        350.000zł

             wykonanie      –                  0zł
Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc. 
Dnia 25.03.2021r. podpisano umowę z wykonawcą na „wykonanie dokumentacji projektowej odnowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Leszno w Elblągu wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Szkolna, Ślusarska i Janowska”. Dokumentacja została wykonana i protokolarnie przekazana do Departamentu Zarząd Dróg. 

Dnia 04.06.2021r. został złożony wniosek zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych do Departamentu Urbanistyki i Architektury.

Dnia 11.06.2021r. złożony został wniosek do Departamentu Zamówień Publicznych                              o przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie IN-HOUSE, związanego z wyborem wykonawcy robót budowlanych. 
13. Rozbudowa Cmentarza "Dębica".

             plan                –     1.956.340zł

             wykonanie      –         12.864zł

        







                     %wykonania     –             0,66
Celem zadania jest zapewnienie miejsc do pochówku. W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kolumbariów w kwaterze EII 1 Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Wykonano opracowanie dokumentacji zgodnie z terminem umowy, tj. do 12.04.2021r. W ramach rozbudowy cmentarza ma powstać kolejnych                              16 kolumbariów.
W dniu 11.05.2021r. podpisano umowę na opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu nasadzeń zastępczych wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Wykonano opracowanie inwentaryzacji zgodnie z terminem umowy  tj. do 01.06.2021r. 
Przygotowana została Specyfikacja Warunków Zamówienia, tj. materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 25.05.2021r. dokonano otwarcia ofert. Trwa procedura przetargowa.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19.

             plan                  –   5.952.488zł

             wykonanie       –        55.069zł
        







                     %wykonania   –               0,93
Celem zadania jest poprawa warunków socjalno – bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu. 
Inwestycja dotyczy wzniesienia docelowo nowego obiektu, który będzie siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Elblągu oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu, przeznaczonego na pomieszczenia socjalno – biurowe, logistyczne i garażowo – warsztatowe wraz z infrastrukturą. 

W I półroczu br. poniesiono wydatki na energię elektryczną oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. W dniu 31.05.2021r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą z Gdańska na wykonanie kolejnych robót budowlanych, inwestycyjnych i drogowych.
PAGE  
16

