[image: image1.png]ZP -DZP - 113/2012

Urzad Zam6wien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:
hitp://www portal.uzp.gov.pl

OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY S ‘S_\;t‘ff-,f‘u,)‘ .................

1.1) NAZWA § ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

‘Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada): www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

] Administracja rzadowa centralna "] Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa [ Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):

|| Org prawa, sad lub trybunat
SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie dodatkowych robdt budowlanych do:
Budowy wielofunkcyjnych komplekséw boisk sportowych:
a) Czeé¢ 1 - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu”
b) Czeé¢ 11 - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ut. Robotniczej 173 w Elblagu”
¢) Cze$¢ 111 ~ w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkow 20 w Elblagu”
d) Cze$¢ IV - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”,
w ramach programu: ,Moje Boisko — Orlik 2012”

11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowiane X Tooawy [T o T[] |

1L.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia
1. Przedmiot zamowienia:
Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do:
Budowy wiglofunkcyinych kompleksow boisk sportowych:
a) Czeéé 1~ w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul, Sadowej 2 w Elblagu”
b) Czes¢ 11 — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu”
¢) Cze¢ 111 - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu”
d) Czeéé IV - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”,
w ramach programu: ,Moje Boisko — Orlik 2012”
Przedmiot atdwny:
CPV:  45.31.10.00-0
Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dodatkowych robot budowlanych polegajacych na wykonaniu
monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych w ramach

Budowy wielofunkcyjnych kompleksow boisk sportowych:

a) Cze$¢ 1 ~ w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu”

b) Czes¢ Il - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu”

¢) Czeé¢ 111 — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu”

d) Czes¢ IV - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orfik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”,

w ramach programu: ,Moje Boisko — Orlik 2012".

Organ kontroli panstwowej lub ochron:

Zamdwienie sktada sig z 4 nizej wymienionych czesci:
Cze$é It

Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-30/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 1.
dot.: ,Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” — czeé¢ I, w ramach zadania ,Budowa boiska
,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko ~ Orlik 2012".

Czescé I

Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-31/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r.
dot.: ,Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” — cze$¢ II, w ramach zadania: ,Budowa boiska
,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 2012",

Cze$¢ IIL:

Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-32/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r.
dot.: ,Budowy wielofunkcyinego kompleksu boisk sportowych” — czeé¢ 111, w ramach zadania: ,Budowa boiska
,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu” w_ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 2012”,




[image: image2.png]Nalez

Dotyczy Czesci I, Czesci 11, Czesci III i Czesci IV zamowienia:
4,

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEX (CPV)

] Stownik gléwny
Glowny przedmiot 45.31.10.00-0
T e

11.5) Szacunkowa warto$¢ zamoOwienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
[T] jest réwna lub przekraczajgca kwoty okreslone w przepisach wy:

SEKCJA III: PROCEDURA
Negocjacje bez o

1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo

zamowien

2. Uzasadnienie wyboru trybu

CzeéC IV: ) )
Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do Umowy Nt DRID/PR’I'—33/2012 zawartej w _dmu 10.09.2012 r.
dot.; ,Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - czgs¢ IV, w ram.ach zad{anla: ,Budowa boiska
,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w El blagu”, w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 2012".

Zakres zamowienia:
Cze$¢ It o )
Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.
Czesé IT: )

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnega kompleksu boisk sportowych.
Czes¢ IIL:
Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.
Czes$€ IV:
Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.

koniecznoéci wykonania rabdt

Przedmict zamdwienia i jego szczegblowy zakres okreélajg protoko
dodatkowych:

1) Czescl: .
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robot dodatkowych z 05.1 2012 r.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czeét 1, w ramach zadania:
ORLIK przy ul. Sadowa 2 w Elblagu” + kosztorys
2) CresCII: )
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 1.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - cze$é 11, w ramach zadania:
ORLIK przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu” + kosztorys
3) Cze$cIII: .
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 1.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - cze¢ III w ramach zadania:
ORLIK przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu” + kosztorys
4) CzesCIV: .
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 r,
Budowa wielofunkcyinego kompleksu boisk sportowych - cze$¢ 1V, w ramach zadania:
ORLIK przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu” + kosztorys
Protokoty koniecznoéci wykonania robt dodatkowych stanowia ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

LBudowa boiska

,Budowa boiska

.Budowa boiska

,Budowa boiska

Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany
bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca po negocjaciach, w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany
bedzie do zawarcia umow przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcéw, naleznych im za wykonane roboty.
Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarancji liczac od daty odbioru robot.

Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze czeéC lub catosc zaméwienia nie moze byé
powierzona podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zamdwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania zmian postanowier zawartej umo

danych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

gloszenia |_] Zamawienie z wolnej reki X

publicznych.

nodaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne




[image: image3.png]przepisami.

Uzasadnienie prawne: o ) N . o o ]
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. a) ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej

reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt pudowlanych zaméwiefﬁ Fjo@atkquch, nieobjev_:ych
zaméwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosc realizowgnggo zva_mowxema,, n'le;bednych QO jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sig konieczne na s}(utek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamowienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysckich kosztow.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamowienie podstawowe na: » .
- Czes¢ I zamowienia -,Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - czes¢ 1, w ramach zadania: ,Budowa

boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu” w ramach programu ,Moje baisko ~ Orlik 2912”, )

- Czeét 11 zambwienia - ,Budowa wie ofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - czgs¢ II, w ramach zadania: ,Budowa
hoiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko ~ Qr!ik 20127, )

- Cze$é 11 zamdwienia -,Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - czeé¢ 111, w ramach zadania: ,Budowa
boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 2012,

- Czeéé IV zamowienia - ,Budowa wiel ofunkcyinego kompleksu boisk sportowych” ~ czes¢ 1V, w ramach zadania: .Budowa
boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 20127,

sostato udzielone Wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38 (UMOWA NR DRID / PRL ~

30/2012, UMOWA NR DRID / PRI - 31/2012, UMOWA NR DRID / PRI - 32/2012, UMOWA NR DRID / PRI - 33/2012 z dnia

10.09.2012 r.). Termin wykonania zamowienia podstawowego:

- na Czeé¢é T ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. uptywa dnia 28.11.2012 1.

- na Czeé¢ 11 ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. uptywa dnia 28.11.2012 r.

- na Czes¢ I11 ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. uptywa dnia 28.11.2012 r.

- na Czeé¢ IV ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r, uplywa dnia 28.11.2012 r.

Wykonanie robot dodatkowych na Czgst I, Czeéé 11, Czesc I i CzedC IV zamowienia powierzone bedzie Wykonawcy

zaméwienia podstawowego, tj. TAMEX Obiekty Sportowe §.A. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38,

Wartoé¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postgpowaniem na:

- Cze$¢ 1 zamdwienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania rob6t dodatkowych z 05.11.2012 r.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czeéé 1, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK przy ul.
Sadowa 2 w Elblagu” - wynosi: 37 500,00 z+ netto tj, 46 125,00 zt brutto,

- Czeéé 11 zambwienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robot dodatkowych z 05.11.2012 r.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - cze$¢ 11, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK przy ul.
Robotniczej 173 w Elblagu” - wynosi: 45 934,96 zt netto tj. 56 500,00 zt brutto,

- Czed¢ 111 zamdwienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 r.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czeéé 111, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK przy ul.
Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu” - wynosi: 39 837,40 2t netto tj. 49 000,00 zt brutto,

- Czesé IV zambwienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania rob6t dodatkowych z 05.11.2012 1.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - cze$¢ IV, w ramach zadania: LBudowa boiska ORLIK przy ul.
Mickiewicza 41 w Elblagu” - wynosi: 37 500,00 zt netto tj. 46 125,00 zt brutto.

Warto$¢ realizowanego zaméwienia podstawowego na:

1. Cze$é 1 zamowienia wynosi 1 098 129,30 zt brutto, tj. 892 788,05 zt netto,

2. Czeéc 11 zamdwienia wynosi 1 069 799,66 zt brutto, 869 755,82 7t netto,

3. Czesé 111 zaméwienia wynosi 1 044 462,63 zt brutto, 849 156,61 zt netto,

4. Czest IV zambwienia wynosi 1 094 667,25 zt brutto, 889 973,37 zt netto.

Dotychczas do zamowienia podstawowege na zadng z czedci zamdwienia nie zostato udzielone Zadne zamowienie

dodatkowe. Wartoé¢ robot dodatkowych objetych niniejszym postgpowaniem wynosi:

1. Czed¢ 1 zaméwienia: 46 125,00 zt brutto, fj. 37 500,00 zt netto, co nie przekracza 50% wartosci realizowanego

zamdwienia podstawowego dla Czesci I,
2. Czeé¢ 11 zaméwienia: 56 500,00 zb brutto, 45 934,96 zt netto, co nie przekracza 50% wartosci realizowanego
zaméwienia podstawowego dia Czesci 11,

3. Czes¢ III zamowienia: 49 000,00 zt brutto, 39 837,40 zt netto, co nie preekracza 50% wartoéci realizowanego

zamdwienia podstawowego dla Czesci I11.

4. Cze$é IV zamoéwienia: 46 125,00 zt brutto, 37 500,00 zt netto, co nie przekracza 50% wartosci realizowanego

zamdwienia podstawowego dla Czesci IV.

W trakcie realizacji uméw: UMOWY NR DRID / PRI - 30/2012, UMOWY NR DRID / PRI ~ 31/2012, UMOWY NR DRID / PRI

— 32/2012, UMOWY NR DRID / PRI - 33/2012 z dnia 10.09.2012 r. zawartych w wyniku postepowania o udzielenie

zaméwienia publicznego przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego  ZP-DZP-69/2012 na Budowe

wielofunkcyjnych kompleksdw boisk sportowych:

a) Czes¢ 1~ w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elbiagu”

b)  Czeéc 11 - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu”

¢)  Cze&¢ III - w ramach zadanfa: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkdw 20 w Elblagu”

d) Czesé IV'- w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”,

w ramach programu: ,Moje Boisko ~ Orlik 2012”

stwierdzono konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych obejmujacych wykonanie monitoringu wizyinego kompleksu boisk

sportowych dla kazdej z czesci zamoéwienia.

7 przyczyn technicznych oddzielenie zamowienia_dodatkowego od zamdwienia podstawowego

3/4

magaloby poniesienia




[image: image4.png]niewspotmiernie  wysokich Kosztow. Realizacja robot dodatkowych przed zakoficzeniem wykonania zaméwienia
konanie monitoringu  wizyjnego po

podstawowego jest uzasadniona rowniez z przyczyn technicznych, poniewaz wy

zakohczeniu realizacji zamdwienia podstawowego wymagatoby czesciowego Zniszczenia elementow kompleksow boisk i
wiazaloby sie z poniesieniem niewspotmiernych kosztéw. Ponadto koniecznos¢ wykonania monitoringu wizyinego przed
zakoficzeniem realizacji zamowienia podstawowego przez tego samego Wykonawce robdt zabezpiecza Zamawiajacemu
mozliwoéé egzekwowania zobowiazan gwarancyjnych udzietonych przez tego samego Wykonawce, Powierzenie ww. robdt
innemu Wykonawcy wiazatoby si¢ z utratg gwarancji udzielonych przez Wykonawce robdt podstawowych.

W zwiazku z tym wykonanie robét dodatkowych nalety powierzy¢ Wykanawcy zamdwienia podstawowego, ktary na swoje
roboty udzieli gwarancji na okres 36 miesiecy oraz wykorzysta wykopy do utozenia kabli transmisyjnych | stupdw do
montazu kamer przez to obnizone beda koszty wykonaria monitoringu.

Wykonanie robot budowlanych stanowiacych zamdwienie dodatkowe na Czesé 1, Czesé 11, Czes 1111 Czest IV zaméwienia
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wezeéniej do przewidzenia,
Zaméwienie podstawowe dotyczylo kompleksow boisk realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w ramach
programu ,Moje Boisko — Orlik 2012” Ministerstwa Sportu. Wymagania nie okreslaty koniecznosci wykonania dla obiektéw
monitoringu  wizyjnego. W trakcie realizacji robdt Zamawiajacy otrzymywat informacje od mieszkancow Elblaga o
zagrozeniach i utrudnieniach w uzytkowaniu obiektow. Zapewnienie 24 godzinnego nadzoru mozliwe jest poprzez dozér
fizyczny badz monitoring wizyjny. Zamawiajacy przyjat jako rozwiazanie optymalne wykonanie monitoringu wizyjnego
wiaczonego do monitoringu miejskiego dozorowanego przez Straz Miejska i Policie. W zwiazku z powyzszym wykonanie
robét dodatkowych stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot ninigjszego saméwienia dodatkowego na Czeéc 1, Czeéc 11, Czeé€ 111 i Czesc IV
zaméwienia (wykonanie monitoringu) nie byly ujete w dokumentadji projektowej zaméwienia podstawowego i nie byly
objete zakresem zamdwienia podstawowego na te czesci.

Zakres robot dodatkowych wynika ze Scistego powigzania 7 robotami budowlanymi realizowanymi w ramach umowy
podstawowej. Wykonanie tych robdt jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowe] inwestycji w 5posdb
zapewniajacy prawidtowq eksploatacjg obiektow i bezpieczenstwo ich uzytkownikow.

W § 11 ust. 3 umow zawartych z Wykonawca TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul, Tamka 38, przewidziano
sytuacie, w ktérej Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania dodatkowych robdt budowlanych,

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR (jezeli dotyczy): T NAzwa (ezeli dotyezy):
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
Nazwa (firma): TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Tamka 38

Miejscowos¢: Warszawa Kod pocztowy: 00-355 | Wojewddztwo: mazowieckie

--------------------------- (Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczng) ~--m—s-znwm-mmzm-=s

|

4/4




